사업 전략 마스터플랜

1인 AI 활용 글로벌 웹 사업 | 한국인 창업자 기준

v1.0 · 2025 · CONFIDENTIAL

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. 프로젝트 포트폴리오 개요

| 프로젝트 | 개요 | 우선순위 | 첫 수익 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| Project C 연구 참가자 플랫폼 | 대학원생 피험자 모집 + 일반인 참가 보상 플랫폼 (한국판 Prolific Academic) | ★★★★★ 1순위 | 3–4개월 |
| Project A-1 인지과제 마켓 | 검증된 인지과제(N-back, Stroop 등) ライセンス 판매 디지털 마켓플레이스 | ★★★★ 2순위 | 3–5개월 |
| Project A-2 Wonder Kids | 이상한나라+오즈 세계관 오리지널 캐릭터 유아·아동 태블릿 학습 게임 (구독) | ★★★ 3순위 | 9–12개월 |
| Project B AI 보드게임 | AI 던전 마스터 기반 멀티플레이어 온라인 보드게임 | ★★★ 4순위 | 12–18개월 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. 법인 설립 전략 — Stripe Atlas

왜 한국 법인이 아닌 미국 LLC인가

| 비교 항목 | 미국 LLC (Delaware/Wyoming) | 한국 법인 |
| --- | --- | --- |
| Stripe 결제 | 즉시 사용 가능 ✅ | 별도 PG사 계약 필요 |
| 글로벌 신뢰도 | 높음 (스타트업 표준) | 낮음 (해외 고객 관점) |
| 설립 비용 | $500 (Stripe Atlas) | ₩1,000,000+ |
| 연간 유지비 | $300 (주정부 수수료) | ₩500,000+ |
| 투자 유치 | US VC 접근 용이 | 제한적 |
| 세금 처리 | 미국 세무사 필요 | 한국 세무사 |

Stripe Atlas 설립 단계별 가이드

STEP 1  사전 준비 (1–2일)

여권 스캔본 준비 (영문)

미국 주소 불필요 — Stripe Atlas가 등록 주소 제공

사업 이름 결정 및 중복 확인: https://icis.corp.delaware.gov

이메일 주소 준비 (사업용 별도 권장)

STEP 2  Stripe Atlas 신청 (stripe.com/atlas, 약 1시간)

회사명 입력 (예: WonderKids Inc. / CogniLab Inc.)

사업 유형: LLC 또는 C-Corp 선택 → LLC 권장 (단순, 세금 유연)

창업자 정보 입력 (여권 정보 기반)

비용 결제: $500 USD (카드 결제, 한국 카드 가능)

Stripe 계정 자동 생성됨

STEP 3  설립 완료 후 처리 (2–4주 소요)

Delaware 주정부 LLC 승인 → EIN (세금번호) 발급

Stripe Atlas가 이메일로 모든 서류 전달

Mercury Bank 또는 Relay Bank 미국 계좌 개설 (무료, 온라인)

Stripe 결제 활성화 → 첫날부터 달러 수금 가능

STEP 4  한국 세무 처리

미국 LLC 소득은 한국 거주자로서 국내 종합소득세 신고 의무

한국 세무사와 계약 권장 (연 ₩300,000–600,000 수준)

미국 세무: 연간 Form 5472 제출 (외국인 소유 LLC 의무) — 세무사 위임

Lemon Squeezy — Stripe Atlas 이전 대안

첫 매출 발생 전까지 법인 없이도 즉시 결제 수금 가능한 플랫폼:

| 플랫폼 | 수수료 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lemon Squeezy | 5% + $9/월 | 세금(VAT) 자동 처리, 법인 불필요 | 5% 수수료 |
| Gumroad | 10% | 가장 간단, 즉시 시작 | 10% 수수료 |
| Stripe (직접) | 2.9% + $0.30 | 가장 낮은 수수료 | LLC 필요 |

→ 권장 순서: Lemon Squeezy로 즉시 시작 → 월 수익 $500+ 달성 시 Stripe Atlas 진행

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. 지식재산권 (IP) 전략

| IP 종류 | 대상 | 비용 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Provisional Patent (임시특허) | 인지과제 독자적 전달 방식 (Project A-1) | $320 (USPTO 소기업) | 런칭 직전 |
| Copyright | 코드, 캐릭터 아트, UI (자동 발생) | $0 | 즉시 |
| Trademark 상표 등록 | WONDER KIDS 브랜드명 + 로고 (Project A-2) | $250/클래스 (USPTO) | 캐릭터 확정 후 |
| 정식 Utility Patent | Provisional 이후 결정 | $5,000–15,000 (변리사 포함) | 매출 발생 후 |
| PCT 국제출원 | 글로벌 제약·병원 시장 공략 시 | $3,000–5,000 추가 | 선택 사항 |

Wonder Kids 캐릭터 IP 보호

5개 캐릭터 (ARIA, CHESS, HATTO, BIBI, SAGE) 전체를 오리지널 IP로 등록

캐릭터명 + 로고 상표 등록 → USPTO (미국) + KIPO (한국) 동시 출원

캐릭터 아트 완성 즉시 저작권 © 표기 적용

캐릭터 굿즈·라이선스가 장기적 핵심 자산

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. 프로젝트별 실행 전략

PROJECT C — 연구 참가자 플랫폼 (1순위)

한국판 Prolific Academic. 대학원생 연구자 ↔ 일반인 참가자 양면 플랫폼.

수익 모델

연구자가 실험 등록 + 참가비 예치
  → 플랫폼 수수료: 30–35%
  → 참가자 지급: 65–70%

참가자 보상 옵션:
  → 현금 (시간당 ₩10,000–15,000 기준)
  → 무료 인지검사 리포트 (Project A-1 연계 시너지)
  → 기프티콘 / 포인트

수익 시뮬레이션

| 단계 | 월 연구 수 | 평균 연구비 | 플랫폼 수익 (30%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 (6개월) | 20건 | ₩300,000 | ₩1,800,000/월 |
| 성장 (12개월) | 100건 | ₩400,000 | ₩12,000,000/월 |
| 안정 (24개월) | 500건 | ₩500,000 | ₩75,000,000/월 |

닭-달걀 문제 해결 전략

서울 주요 대학 심리학과 2–3곳에 무료 파일럿 제공 → 참가자 풀 먼저 구축

첫 10개 연구는 수수료 면제로 연구자 유치

SNS 대학원생 커뮤니티 (에브리타임, 디시 대학원 갤러리) 타겟 마케팅

플랫폼이 제공하는 IRB 관련 서비스

✅ IRB 승인서 제출 의무화 (등록 조건) — 검증은 기관이, 확인은 플랫폼이

✅ 표준 동의서(ICF) 템플릿 제공

✅ 연구 윤리 배지 시스템 (심사 통과 마크)

❌ 직접 IRB 승인 발급 불가 (법적 불가)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PROJECT A-1 — 인지과제 마켓플레이스 (2순위)

검증된 인지과제 구현물을 디지털 템플릿처럼 라이선스 판매.

라이선스 티어 구조

| 티어 | 가격 | 대상 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal | $29–49/task | 연구자 개인, 1개 연구 | 실행 파일, 논문 인용 키트 |
| Commercial | $149–299/task | 앱 개발자, 스타트업 | 소스코드, 수정 가능 |
| Developer | $499+/task | 재배포·화이트레이블 | 전체 수정 + 재판매 가능 |
| Bundle Pack | $199–799 | 5–10개 묶음 | 위 티어 중 선택 적용 |

초기 출시 태스크 목록

N-back Task (작업 기억 측정)

Stroop Task (인지 억제 측정)

Trail Making Test A & B (처리 속도·인지 유연성)

Continuous Performance Test (주의력 측정)

Spatial Span Task (공간 기억)

판매 채널

자체 데모 사이트 (Next.js, Vercel 호스팅)

Lemon Squeezy 스토어 임베드

r/Neuropsychology, r/psychology 커뮤니티 마케팅

학술 SNS (ResearchGate, Academia.edu) 배포

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PROJECT A-2 — Wonder Kids 아동 학습 게임 (3순위)

이상한 나라 + 오즈 세계관 오리지널 캐릭터 기반. 70% 영상 + 30% 인터랙션.

수익 모델

| 채널 | 가격 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 웹앱 구독 (1단계) | ₩5,900/월 또는 ₩49,000/년 | MVP 출시 즉시 |
| iOS/Android 앱 구독 | $4.99/월 또는 $39.99/년 | 앱 출시 후 |
| 유치원·어린이집 라이선스 | ₩50,000–200,000/월 | 6개월 이후 |
| 캐릭터 굿즈 (장기) | 별도 계약 | IP 확립 후 |

콘텐츠 AI 활용 원가 절감

| 작업 | 기존 비용 | AI 활용 비용 | 절감률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 캐릭터 디자인 초안 | $2,000 | $200 (Midjourney + 작가 정제) | 90% |
| 배경 아트 | $500/장 | $50 (AI + 수정) | 90% |
| 스토리 스크립트 | $300/편 | $30 (Claude + 편집) | 90% |
| 더빙 스크립트 | $200/편 | $20 (Claude) | 90% |
| 더빙 음성 | $1,000/편 | $100 (ElevenLabs + 감수) | 90% |

COPPA / 아동 개인정보 규제 주의사항

만 13세 미만 대상 앱: COPPA 적용 (미국 배포 시)

행동 타겟 광고 금지 → 광고 기반 수익 모델 처음부터 제외

부모 동의 없이 데이터 수집 금지

iOS 아동 카테고리 앱: 별도 심사 기준 적용

한국: 아동·청소년 개인정보보호법 별도 적용

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PROJECT B — AI 보드게임 (4순위)

AI 던전 마스터 기반 실시간 멀티플레이어 온라인 보드게임.

기술 스택

Client:     Phaser.js (웹 퍼스트) → Godot 4 (Steam/모바일 포팅)
Backend:    Supabase Realtime (멀티플레이어) + Supabase Auth
AI DM:      Claude claude-haiku-4-5 (빠른 응답) + claude-sonnet-4-6 (복잡한 서사)
Deployment: Vercel (웹) → Steam Direct ($100) → App Store ($99/yr)

AI API 비용 관리

공통 NPC 대화·규칙 설명은 캐싱 처리 (반복 API 호출 방지)

Free 티어: AI 인터랙션 횟수 제한 / Pro 티어: 무제한

세션 토큰 예산 설정 (사용자 티어별)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. 통합 실행 로드맵

| 기간 | 주요 마일스톤 | 목표 수익 |
| --- | --- | --- |
| Month 1 | Lemon Squeezy 계정 개설 Project A-1: N-back 태스크 첫 버전 개발 Project C: 랜딩 페이지 + 대학 피치 시작 | $0 (준비) |
| Month 2–3 | Project A-1: 데모 사이트 + 3개 태스크 출시 Project C: 첫 파일럿 연구 2–3건 온보딩 Provisional Patent 1건 출원 | $200–800/월 |
| Month 3–5 | Project C: 정식 오픈 (수수료 수익 시작) Project A-1: Product Hunt / Reddit 런칭 Stripe Atlas LLC 설립 | $1,000–3,000/월 |
| Month 5–8 | Wonder Kids 캐릭터 확정 + 상표 등록 첫 에피소드 제작 (AI 활용) Project B: 프로토타입 개발 시작 | $3,000–8,000/월 |
| Month 8–12 | Wonder Kids 웹앱 구독 출시 Project B: 웹 오픈 베타 Project A-1 정식 특허 검토 | $8,000–20,000/월 |
| Month 12+ | Wonder Kids iOS/Android 출시 Project B: Steam Early Access Project C 아시아 확장 | $20,000+/월 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. 초기 자금 요약 (수정본)

| 항목 | USD | KRW | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 도메인 × 2–3개 | $30–45 | ₩41,000–62,000 | 즉시 |
| Lemon Squeezy | $9/월 | ₩12,400/월 | 즉시 |
| Claude API (개발) | $50/월 | ₩69,000/월 | 즉시 |
| Vercel + Supabase (Free) | $0 | ₩0 | 즉시 |
| Provisional Patent (1건) | $320 | ₩442,000 | 첫 태스크 완성 후 |
| Stripe Atlas LLC | $500 | ₩690,000 | 첫 수익 발생 후 |
| Wonder Kids 상표 등록 | $250/클래스 | ₩345,000 | 캐릭터 확정 후 |
| 캐릭터 디자인 (AI + 작가) | $500–2,000 | ₩690,000–2,760,000 | Project A-2 시작 시 |
| Apple Developer | $99/년 | ₩137,000/년 | 앱 출시 전 |
| Steam Direct | $100/게임 | ₩138,000 | Project B 출시 전 |
| ─── 초기 필수 합계 ─── | ~$410 | ~₩565,000 | Month 1 |
| ─── 1년 총합 (최소) ─── | ~$3,500 | ~₩4,830,000 | 전체 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7. 리스크 매트릭스

| 리스크 | 심각도 | 가능성 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wonder Kids IP 분쟁 (디즈니 유사성) | 높음 | 낮음 (오리지널 디자인 시) | 캐릭터 완전 오리지널화 + 상표 등록 |
| Project C 닭-달걀 문제 | 중간 | 높음 | 대학 파일럿 무료 제공 → 참가자 풀 선구축 |
| COPPA 위반 (Wonder Kids) | 높음 | 중간 | 광고 제거 + 법률 자문 |
| AI API 비용 증가 (Project B) | 중간 | 중간 | 캐싱 + 토큰 예산 + 티어제 |
| 1인 개발 번아웃 | 높음 | 높음 | 프로젝트 순차 진행 동시 병행 최소화 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. 1인 AI 사업 핵심 원칙

• 수익화 우선: 완벽한 제품보다 첫 $1 먼저. Lemon Squeezy로 결제 즉시 연결.

• AI로 70–80% 해결: 스크립트·코드·디자인 초안·마케팅 카피 전부 Claude 먼저. 사람은 검수만.

• IP는 초기부터: 캐릭터·태스크 확정 즉시 Provisional Patent + Copyright 표기.

• 법인은 수익 후: Lemon Squeezy → 월 $500+ → Stripe Atlas 순서. 비용 낭비 없음.

• 순차 집중: Project C → A-1 → A-2 → B 순서 엄수. 동시 4개는 실패 보장.